PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Cao Nguyên | Mã sinh viên | B25DTCN297 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý bác sĩ & Lịch làm việc | Đặt lịch khám bệnh | US-01 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem và chọn các khung giờ còn trống của bác sĩ trên ứng dụng, để tôi có thể chủ động đặt lịch khám phù hợp với thời gian cá nhân |
| Tra cứu & Quản lý hồ sơ y tế | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để nắm rõ chỉ số sức khỏe và tình trạng bệnh của mình |
| Dịch vụ tài chính & Thanh toán | Thanh toán viện phí trực tuyến | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán chi phí khám bệnh trực tuyến qua cổng thanh toán, để tiết kiệm thời gian chờ đợi xếp hàng tại quầy thu ngân của phòng khám |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X bao gộp quá nhiều chức năng thuộc các mảng nghiệp vụ khác nhau (quản lý lịch bác sĩ + nhắc lịch khám + thanh toán viện phí), phạm vi quá rộng tương đương 1 Epic lớn, không thể hoàn thành trong 1 Sprint |
| Testable | Lợi ích "để đi khám thuận tiện hơn" mang tính cảm tính, chung chung, không có tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cụ thể để kiểm thử viên viết test case kiểm tra |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để tôi ghi nhớ và sắp xếp thời gian đến khám đúng hẹn |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem hóa đơn và thực hiện thanh toán viện phí trực tuyến, để hoàn tất thủ tục tài chính nhanh chóng trước khi vào khám |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng đặt lịch là cốt lõi (Core Flow) của hệ thống. Không có US-01 thì bệnh nhân không thể sử dụng ứng dụng để đăng ký khám bệnh |
| US-02 | Should | Mang lại giá trị cao giúp bệnh nhân xem kết quả nhanh chóng và giảm tải công việc cho phòng khám, nhưng không ngăn cản luồng đặt lịch khám chính nếu chưa có ngay ở Release 1 |
| US-03 | Could | Tăng tiện ích cho bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân vẫn có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ tại quầy thu ngân phòng khám |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có 1 kết quả xét nghiệm đã được Bác sĩ B bấm Duyệt | Bệnh nhân A truy cập vào mục Kết quả xét nghiệm và chọn xem chi tiết mẫu xét nghiệm này | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin các chỉ số xét nghiệm kèm lời khuyên/đánh giá từ Bác sĩ B |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ¦v¦ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và vừa hoàn thành xét nghiệm nhưng bác sĩ chưa phê duyệt kết quả | Bệnh nhân A truy cập vào mục Kết quả xét nghiệm và chọn mẫu xét nghiệm này | Hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và ẩn toàn bộ thông số chi tiết của xét nghiệm theo đúng quy tắc nghiệp vụ |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể, quy định các điều kiện và hành vi nghiệp vụ cần đáp ứng DoD áp dụng chung cho toàn bộ User Story/Increment trong dự án, quy định tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật bắt buộc phải đạt trước khi phát hành |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn nhắc lịch khám phải được gửi tự động tới số điện thoại bệnh nhân trước thời gian khám đúng 24 giờ, bao gồm thông tin tên bác sĩ, chuyên khoa và khung giờ khám |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn chức năng gửi tin nhắn đã qua Peer Code Review, chạy qua 100% Unit Test, đạt độ phủ code (coverage) ≥ 80% và đã triển khai thành công trên môi trường Staging |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | Cần xử lý logic kiểm tra khung giờ trống của bác sĩ theo thời gian thực và đồng bộ dữ liệu lịch khám, độ phức tạp trung bình |
| US-02 | 3 SP | Chủ yếu là truy vấn và hiển thị dữ liệu kết quả xét nghiệm dựa theo trạng thái phê duyệt của bác sĩ, giao diện đơn giản |
| US-03 | 8 SP | Độ phức tạp cao do phải tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba, xử lý webhook/IPN xác nhận giao dịch và đảm bảo bảo mật tài chính |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đo lường độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro thực tế thay vì phụ thuộc vào trình độ cá nhân. Sử dụng Story Point giúp đội ước lượng nhanh hơn, giảm áp lực thời gian chính xác từng giờ và giúp đo lường vận tốc của toàn đội qua các Sprint ổn định, chính xác hơn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24) / 3 = 24 SP/Sprint |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày. - Capacity Sprint 4: (6 × 9 ngày làm việc) - 4 ngày nghỉ phép = 50 người-ngày. - Số SP cam kết: 24 × (50 / 60) = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | US-01 (5 SP) + US-02 (3 SP) + US-03 (8 SP) Tổng SP chọn: 16 SP |
| Sprint Goal | Cho phép bệnh nhân tìm, đặt lịch khám theo khung giờ trống, thanh toán chi phí và xem kết quả xét nghiệm trực tuyến thành công |
| Lý do lựa chọn | Lựa chọn các hạng mục quan trọng nhất hoàn thiện luồng nghiệp vụ khép kín từ đặt lịch đến nhận kết quả. Tổng 16 SP đảm bảo nằm trong khả năng đáp ứng (Capacity 20 SP) của đội trong Sprint 4 |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn phương thức và xác nhận thanh toán viện phí | UI/UX | 6 |
| Phát triển API kết nối cổng thanh toán trực tuyến và xử lý callback/webhook | Development | 12 |
| Viết test case và kiểm thử luồng thanh toán (giao dịch thành công và thất bại) | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 24 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Tại ngày 6, số SP còn lại theo lý tưởng là 16 SP, số SP thực tế còn lại là 22 SP (chênh lệch 6 SP). Kết luận: Đội ngũ đang chậm tiến độ so với kế hoạch Sprint |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Rủi ro: Đội bị tắc nghẽn công việc (blocked), công việc bị dồn ứ vào cuối Sprint dẫn đến nguy cơ vỡ Sprint Goal hoặc giảm chất lượng do kiểm thử vội vàng |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, làm rõ các chướng ngại vật (impediments) đang cản trở tiến độ để Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ; phân rã nhỏ các task lớn và tập trung hoàn thành dứt điểm từng story theo ưu tiên |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các hạng mục Product Backlog đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành; giải thích trạng thái backlog hiện tại |
| Scrum Master | Trình bày các hạng mục Product Backlog đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành; giải thích trạng thái backlog hiện tại |
| Developers | Trình diễn trực tiếp phần sản phẩm vừa hoàn thành và giải đáp các thắc mắc kỹ thuật từ Stakeholders |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm bản demo, đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến và thảo luận định hướng cho các Sprint tiếp theo |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO xử lý: Tiếp nhận phản hồi, phân tích giá trị nghiệp vụ, đưa yêu cầu mới vào Product Backlog và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các Sprint tiếp theo thay vì đưa ngay vào Sprint đang chạy. Giá trị thể hiện: phản ứng với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch và Cộng tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    |v| Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu cập nhật Burndown Chart chính xác hàng ngày sau Daily Scrum và chủ động đưa các rào cản kỹ thuật ra thảo luận sớm |
| Stop | Dừng việc nhận thêm các yêu cầu thay đổi mới vào giữa Sprint khi chưa qua đánh giá của Product Owner |
| Continue | Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Developer và Tester trong việc kiểm thử tính năng ngay khi hoàn tất code |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật tiến độ task và Burndown Chart hàng ngày | Developers | Bảng công việc và Burndown Chart được cập nhật trước 10:00 AM mỗi ngày |